宠物领养系统 - 后端开发文档（三人分工版）

## 一、项目概述

本项目为宠物领养管理系统，采用前后端分离架构，后端核心分为数据库模块、普通用户端、管理员端三大独立模块，由三人分工协作完成，最终整合为完整后端服务。

## 二、人员分工总览

| 成员 | 核心职责 | 开发模块 | 协作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 数据库开发 + 项目整合 | 数据库连接、CRUD 封装、OSS 上传、代码合并、冲突解决、整体测试 | 提供数据库接口模板，最终整合 B/C 代码 |
| B | 普通用户端全功能开发 | 登录注册、宠物查询、领养申请、协议签署 | 调用 A 提供的数据库函数，不涉及管理员逻辑 |
| C | 管理员端全功能开发 | 管理员登录、宠物管理、领养申请审核 | 调用 A 提供的数据库函数，不涉及普通用户逻辑 |

## 三、详细模块功能说明

### （1）A 负责：数据库模块（Z800）

核心目标：封装所有数据库操作，提供无业务逻辑的工具函数，供 B/C 调用。

- 基础功能

- MySQL 数据库连接、关闭、事务管理

- 通用增删改查（CRUD）封装函数

- 专项功能

- 用户表 / 管理员表 / 宠物表 / 领养申请表 / 协议表的数据操作

- OSS 图片上传、删除、获取链接接口

- 整合工作

- 编写空函数模板（db_stub.py）供前期开发

- 填充真实 SQL 逻辑，合并 B/C 代码

- 解决代码冲突，完成整体联调测试

### （2）B 负责：普通用户端（User）

核心目标：实现普通用户所有操作，无权限操作管理员功能。

- Z100 登录 / 注册模块

- 用户注册（校验手机号 / 密码，写入数据库）

- 用户登录（账号密码验证，生成会话）

- 会话管理、退出登录

- Z300 宠物列表查询与详情模块

- 宠物列表分页展示

- 宠物筛选（品种 / 年龄 / 领养状态）、搜索

- 宠物详情信息查询

- Z400 宠物领养申请模块

- 提交领养申请（关联用户 + 宠物）

- 用户查看个人领养申请、申请状态

- Z600 领养协议签署模块

- 生成领养协议

- 用户签署协议，更新申请状态

- 自动修改宠物状态为「已领养」

### （3）C 负责：管理员端（Admin）

核心目标：实现后台管理全功能，仅管理员可调用。

- Z200 宠物管理模块

- 新增宠物信息（含图片上传）

- 编辑 / 删除 / 上架下架宠物

- 查看所有宠物数据

- Z500 领养申请审核模块

- 查看所有领养申请列表

- 审核申请（通过 / 拒绝），填写审核意见

- 更新申请状态

- Z700 管理员后台登录模块

- 管理员账号登录、权限校验

- 后台菜单权限控制

- 管理员会话管理

## 四、开发工作流程（标准化）

- 第 1 阶段：接口定义（A 负责，10 分钟）
A 编写db_stub.py空函数模板（仅函数名 + 参数，无业务逻辑），同步给 B、C。

- 第 2 阶段：独立开发（B/C 并行）
B/C 基于空函数实现各自业务逻辑，互不干扰，无需等待数据库完成。

- 第 3 阶段：数据库实现（A 负责）
A 填充db_stub.py为真实 SQL 操作，完成数据库模块开发。

- 第 4 阶段：代码整合（A 负责）
A 合并 B、C 代码，解决冲突，替换空函数为真实数据库接口。

- 第 5 阶段：整体测试
联调所有接口，修复 bug，完成项目交付。

## 五、接口调用规范

- B/C 不要直接编写 SQL，所有数据库操作必须调用 A 提供的函数

- 函数命名统一规范：操作_模块_表名（例：insert_user、query_pet_list）

- 数据返回格式统一：成功 / 失败状态 + 数据 / 错误信息

- 模块边界严格隔离：B 不写管理员代码，C 不写普通用户代码